АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЯЗЬМА - БРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.05.2015                                                                                                   № 29-р

О мерах по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к работе в осеннее - зимний период 2015/2016 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к работе в осенне – зимний период 2015/2016 года, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 26 Устава Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области:

1. Утвердить:

1.1. Состав штаба по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к осенне – зимнему периоду 2015/2016 года согласно приложению 1.

1.2. План заседаний штаба по осуществлению контроля за ходом работ по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2015/2016 года согласно приложению 2.

1.3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2015/2016 года согласно приложению 3.

2. Назначить ответственным лицом за предоставление форм статистической отчетности и оперативной плановой информации о ходе подготовки к отопительному сезону 2015/2016 года и его прохождении специалиста I категории Администрации Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области (Лейсли Е.А.).

3 Настоящее распоряжение обнародовать на информационном стенде Администрации Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области и разместить на официальном сайте Администрации Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (v-bryanskaya.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Вязьма – Брянского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области                                       В.П. Шайторова

Приложение 1 к распоряжению Администрации Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 25.05.2015 № 29-р

СОСТАВ  ШТАБА

по осуществлению контроля за ходом работ по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства

Вязьма-Брянского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области

к осенне - зимнему периоду 2015/2016 года

- Глава Администрации Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, руководитель штаба - специалист I категории Администрации Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, секретарь штаба - генеральный директор ООО «Стимул» - начальник теплохозяйства ООО «Стимул» - начальник водо-, канализационного хозяйства ООО «Стимул» - председатель постоянной комиссии Совета депутатов Вязьма-Брянского сельского поселения по вопросам жилищно- коммунального хозяйства и благоустройству

Шайторова

Валентина Павловна

Лейсли

Елена Анатольевна

Члены штаба:

Дудка

Людмила Ивановна

Суворов

Олег Викторович

Церешков

Юрий Леонидович

Давыдков

Владислав Владимирович

Приложение 2 к распоряжению Администрации Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 25.05.2015 № 29-р

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ШТАБА

по осуществлению контроля за ходом работ по подготовке

объектов жилищно – коммунального хозяйства

Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района

Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2015/2016 года

| № п/п | Дата проведения заседания, рассматриваемый вопрос | Время и место проведения | Кто приглашается на заседание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 29.05.2015 1. Подведение итогов отопительного сезона 2014/2015 года 2. Утверждение мероприятий по подготовке объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, общего имущества многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года | здание администрации, 9-00 | Докладывает: Л.И. Дудка |
| 2. | 30.06.2015 1.О ходе подготовки объектов водоснабжения к отопительному сезону 2015/2016 года 2.О ходе подготовки объектов канализации к отопительному сезону 2015/2016 года | здание администрации 10-00 | Докладывают: Ю.Л. Церешков |
| 3. | 30.07.2015 1.О ходе подготовки электрохозяйства к работе в осенне – зимний период 2015/2016 года 2.О ходе подготовки котельной и тепловых сетей к отопительному сезону 2015/2016 года | здание администрации 10-00 | Докладывает: Л.И. Дудка О.В. Суворов, |
| 4. | 28.08.2015 1. О ходе выполнения мероприятий по подготовке общедомового имущества к работе в осенне - зимний период 2015/2016 года | здание администрации 10-00 | Докладывает: Л.И. Дудка |
| 5. | 25.09.2015 Подведение итогов работы по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства к работе в осеннее – зимний период 2015/2016 года. | здание администрации 10-00 | Докладывает: Л.И. Дудка |

Приложение 3 к распоряжению Администрации Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 25.05.2015 № 29-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства

Вязьма - Брянского  сельского  поселения

Вяземского района Смоленской области

к осенне - зимнему периоду 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения работ | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Теплоснабжение |  |  |
|  | Газовая котельная ул. 50 лет Победы с. Вязьма-Брянская |  |  |
| 1.1. | Ревизия и замена запорной арматуры | июнь | О.В. Суворов |
| 1.2. | Ремонт насосов | июнь-июль | О.В. Суворов |
| 1.3. | Ревизия и ремонт насосного оборудования | июнь-июль | О.В. Суворов |
| 1.4. | Ремонт и восстановление внутреннего и наружного освещения котельной | сентябрь | О.В. Суворов |
| 1.5. | Поверка термометров и манометров | август | О.В. Суворов |
| 1.6. | Монтаж и наладочные работы системы автоматики | август | О.В. Суворов |
| 1.7. | Восстановление лакокрасочного покрытия внутренних трубопроводов и металлических конструкций помещения котельной | сентябрь | О.В. Суворов |
| 1.8. | Ревизия системы водоподготовки | август | О.В. Суворов |
| 1.9. | Промышленная экспертиза опасных производственных объектов (ГРУ, внутренних газопроводов и трёх водогрейных котлов) | июнь - август | О.В. Суворов |
|  | Центральный тепловой пункт (ЦТП) ул. Авиационная с. Вязьма-Брянская |  |  |
| 1.10. | Окраска и изоляция внутреннего трубопровода | август - сентябрь | О.В. Суворов |
| 1.11. | Химическая промывка теплообменников | август | О.В. Суворов |
| 1.12. | Установка резервного теплообменников | сентябрь | О.В. Суворов |
| 1.13. | Ревизия и ремонт сетевых циркуляционных насосов | сентябрь | О.В. Суворов |
| 1.14. | Ревизия запорной арматуры | июнь | О.В. Суворов |
|  | Тепловые сети |  |  |
| 1.15. | Ревизия запорной арматуры | июнь | О.В. Суворов |
| 1.16. | Теплоизоляция наружных трубопроводов | июль-сентябрь | О.В. Суворов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |
|  | Станция очистки сточных вод |  |  |
| 2.1. | Промывка канализационной сети и ремонт колодца | июль-август | Ю.Л. Церешков |
| 2.2. | Покраска поверхностей в аэротенках №1,2 | июль-август | Ю.Л. Церешков |
| 2.3. | Замена резиновых тарелок | июль-август | Ю.Л. Церешков |
| 2.4. | Замена насоса | июль-август | Ю.Л. Церешков |
| 2.5. | Ремонт подъёмных механизмов | июль-август | Ю.Л. Церешков |
| 2.6. | Замена погружных мешалок | июль-август | Ю.Л. Церешков |
| 2.7. | Замена резиновых шлангов | июль-август | Ю.Л. Церешков |
| 2.8. | Откачка ила из азротенка | июль-август | Ю.Л. Церешков |
| 2.9. | Ремонт и восстановление освещения | июль-август | Ю.Л. Церешков |
|  | Канализационная насосная станция- 300 |  |  |
| 2.6. | Замена электрокотла отопления | август | Ю.Л. Церешков |
| 2.7. | Замена трубы отопления | август | Ю.Л. Церешков |
| 2,8. | Установка резервного насоса фекального погружного | август | Ю.Л. Церешков |
| 2.9. | Покраска дверей и труб | август | Ю.Л. Церешков |
| 2.10. | Ревизия насосов | август | Ю.Л. Церешков |
| 2.11. | Промывка приемной камеры | август | Ю.Л. Церешков |
| 2.12. | Замена электрооборудования | август | Ю.Л. Церешков |
| 2.13. | Ремонт водопровода | август | Ю.Л. Церешков |
| 2.14. | Ревизия подъёмного механизма | август | Ю.Л. Церешков |
|  | Канализационная насосная станция- 150 |  |  |
| 2.15. | Ревизия и ремонт электрооборудования | июнь | Ю.Л. Церешков |
| 2.16. | Ревизия насосов | июнь | Ю.Л. Церешков |
|  | Станция очистки ливневых вод |  |  |
| 2.17. | Покраска оборудования и дверей | июнь | Ю.Л. Церешков |
| 2.18. | Замена светильников и ламп | июнь - июль | Ю.Л. Церешков |
| 2.19. | Ревизия насосов | июнь - июль | Ю.Л. Церешков |
| 2.20. | Ревизия передвижного моста | июнь - июль | Ю.Л. Церешков |
|  | Сети ливневой канализации |  |  |
| 2.21. | Ремонт ливневых «стаканов» и решёток | сентябрь | Ю.Л. Церешков |
|  | Канализационные сети |  |  |
| 2.22. | Ремонт канализационных колодцев | август | Ю.Л. Церешков |
| 2.23. | Промывка, прочистка канализационной сети, колодцев | август | Ю.Л. Церешков |
|  | Сети водопровода |  |  |
| 2.24. | Ревизия и замена запорной арматуры | июнь | Ю.Л. Церешков |
| 2.25. | Замена аварийных участков водопровода на ул. Авиационная | июнь | Ю.Л. Церешков |
| 2.26. | Изготовление, установка и ремонт реперов | июнь | Ю.Л. Церешков |
| 2.27. | Ремонт и установка колодцев | июнь | Ю.Л. Церешков |
| 2.28. | Ремонт и замена колонок | июнь – июль | Ю.Л. Церешков |
| 2.29. | Создания запасов материалов, инструментов и оборудования для устранения аварийных ситуаций | июнь-сентябрь | Ю.Л. Церешков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 3. Жилой фонд |  |  |
| 3.1. | Замена разбитых стекол | август-сентябрь | Л.И. Дудка |
| 3.2. | Герметизация наружных швов | май-август | Л.И. Дудка |
| 3.3. | Ремонт площадок у домов | май-июнь | Л.И. Дудка |
| 3.4. | Замена урн у подъездов | май | Л.И. Дудка |
| 3.5. | Покраска контейнеров ул. 50 лет Победы, Авиационная, Школьная. | май | Л.И. Дудка |
| 3.6. | Ревизия тепловых узлов | июнь-август | Л.И. Дудка |
| 3.7. | Побелка контейнерных площадок ул. 50 лет Победы | май | Л.И. Дудка |
| 3.8. | Ремонт козырьков над подъездами | август | Л.И. Дудка |
| 3.9. | Ремонт контейнерной площадки ул. Авиационная | май | Л.И. Дудка |
| 3.10. | Опрессовка системы отопления | август | Л.И. Дудка |
| 3.11. | Очистка подвала от бытового мусора ул. Авиационная, д.1,4,7 | апрель-май | Л.И. Дудка |
| 3.12. | Откачка выгребных ям, туалетов | май, сентябрь | Л.И. Дудка |
| 3.13. | Частичный ремонт кровли ул. Авиационная д.3,4 | июль | Л.И. Дудка |
| 3.14. | Капитальный ремонт домов: ул. Авиационная, д.2,7,13, ул. Рабочая, д.9. | июнь 2015 – декабрь 2016 | В.П. Шайторова |
| 3.15. | Замена контейнеров для мусора (по мере необходимости) | в течении года | Л.И. Дудка |
| 3.16. | Диспетчеризация узлов учета тепловой энергии | июль-сентябрь | Л.И. Дудка |
| 3.17. | Газификация ул. Лесная, Парковая. | июль-сентябрь | В.П. Шайторова |
| 3.18. | Перевод МКД на индивидуальное газовое отопление: ул. Горького, д.8, ул. Парковая | июль-сентябрь | В.П. Шайторова |