**ПРОЕКТ**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА:  Постановлением Администрации Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области  от \_\_\_.\_\_\_.2017 г. № \_\_\_\_ |

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на 2018-2022 годы»**

(далее – Муниципальная программа)

Срок реализации Муниципальной программы: 2018-2022 годы

Паспорт

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на 2018-2022 годы»

(далее – Муниципальная программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области |  |
| Исполнители основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | повышение уровня благоустройства территорий Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области |  |
| Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы | - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля благоустроенных муниципальных мест массового посещения граждан от общего количества таких территорий |  |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год |  |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | объем финансирования Муниципальной в 2018г. программы составляет \_\_-\_\_\_\_тыс.руб., в том числе:  средства федерального бюджета –\_-\_\_\_тыс. руб.;  средства бюджета Смоленской области - \_\_-\_\_\_ тыс. руб.;  средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 1530,0\_\_ тыс. руб.  В том числе:  1. На мероприятия по благоустройству дворовых территорий – \_\_\_\_ тыс. руб., из них:  - средства федерального бюджета – \_\_-\_\_\_\_ тыс. руб;  - средства бюджета Смоленской области – \_\_\_\_-\_\_\_\_ тыс. руб.;  -средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 530,0 тыс. руб.  2. На мероприятия по обустройству мест массового посещения граждан – \_\_\_-\_\_\_\_\_ тыс. руб., из них:  - средства федерального бюджета – \_\_\_\_-\_\_\_ тыс. руб;  - средства бюджета Смоленской области \_\_-\_\_ тыс. руб.;  - средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области –1000,0 тыс. руб.  объем финансирования Муниципальной в 2019г. программы составляет \_\_\_\_-\_\_тыс.руб., в том числе:  средства федерального бюджета –\_\_-\_\_тыс. руб.;  средства бюджета Смоленской области - \_-\_\_\_\_ тыс. руб.;  средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 1580,0\_\_ тыс. руб.  В том числе:  1. На мероприятия по благоустройству дворовых территорий – \_\_\_\_ тыс. руб., из них:  - средства федерального бюджета – \_\_\_-\_\_\_ тыс. руб;  - средства бюджета Смоленской области – \_\_\_\_\_-\_\_\_ тыс. руб.;  -средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – \_1080,0\_ тыс. руб.  2. На мероприятия по обустройству мест массового посещения граждан – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., из них:  - средства федерального бюджета – \_\_-\_\_\_\_\_ тыс. руб;  - средства бюджета Смоленской области \_-\_\_\_ тыс. руб.;  - средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области –\_500,0\_\_\_\_ тыс. руб.  объем финансирования Муниципальной в 2020г. программы составляет \_\_\_\_\_\_тыс.руб., в том числе:  средства федерального бюджета –\_-\_\_\_тыс. руб.;  средства бюджета Смоленской области - \_\_-\_\_\_ тыс. руб.;  средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 1180,0тыс. руб.  В том числе:  1. На мероприятия по благоустройству дворовых территорий – \_-\_\_\_ тыс. руб., из них:  - средства федерального бюджета – \_\_\_\_-\_\_ тыс. руб;  - средства бюджета Смоленской области – \_\_\_-\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  -средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 730,0\_\_\_\_ тыс. руб.  2. На мероприятия по обустройству мест массового посещения граждан – \_\_\_\_\_-\_\_\_ тыс. руб., из них:  - средства федерального бюджета – \_\_\_\_-\_\_\_ тыс. руб;  - средства бюджета Смоленской области \_\_-\_\_ тыс. руб.;  - средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области –450,0\_\_\_\_\_ тыс. руб.  объем финансирования Муниципальной в 2021г. программы составляет \_\_-\_\_\_\_тыс.руб., в том числе:  средства федерального бюджета –\_\_-\_\_тыс. руб.;  средства бюджета Смоленской области - \_\_\_-\_\_ тыс. руб.;  средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 1250,0\_ тыс. руб.  В том числе:  1. На мероприятия по благоустройству дворовых территорий – \_\_\_\_ тыс. руб., из них:  - средства федерального бюджета – \_\_\_-\_\_\_ тыс. руб;  - средства бюджета Смоленской области – \_\_-\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  -средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 550,0 тыс. руб.  2. На мероприятия по обустройству мест массового посещения граждан – \_\_\_\_-\_\_\_\_ тыс. руб., из них:  - средства федерального бюджета – \_\_\_-\_\_\_\_ тыс. руб;  - средства бюджета Смоленской области \_\_\_-\_ тыс. руб.;  - средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области –700,0 тыс. руб.  объем финансирования Муниципальной в 2022г. программы составляет \_\_\_-\_\_\_тыс.руб., в том числе:  средства федерального бюджета –\_\_\_\_тыс. руб.;  средства бюджета Смоленской области - \_\_-\_\_\_ тыс. руб.;  средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 500,0 тыс. руб.  В том числе:  1. На мероприятия по благоустройству дворовых территорий – \_\_\_\_ тыс. руб., из них:  - средства федерального бюджета – \_\_\_-\_\_\_ тыс. руб;  - средства бюджета Смоленской области – \_\_\_\_\_-\_\_\_ тыс. руб.;  -средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – \_500,0\_\_\_ тыс. руб.  2. На мероприятия по обустройству мест массового посещения граждан – \_\_\_-\_\_\_\_\_ тыс. руб., из них:  - средства федерального бюджета – \_\_\_\_-\_\_\_ тыс. руб;  - средства бюджета Смоленской области \_\_-\_\_ тыс. руб.;  - средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области –\_0,0\_\_\_\_ тыс. руб. |  |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач Муниципальной программы**

**1.1. Характеристика сферы благоустройства дворовых территорий.**

На территории Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области (далее – Вязьма-Брянского сельского поселения) имеется **45 многоквартирных** жилых домов.

Благоустройство большинства дворов жилищного фонда на территории Вязьма-Брянского сельского поселения на сегодняшний день не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет знчительную степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов, таких как:

- несоответствие существующей застройки жилых кварталов современным градостроительным нормам;

- введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий;

- недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы;

- отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройству парковок для временного хранения автомобилей.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, создать условия занятия спортом и пропаганда здорового образа жизни, обеспечить благоприятные условия отдыха и жизни жителей.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя индикатора | Единица  измерения | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1. | Общее количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | 11 | 23 | 29 | 36 | 43 | 45 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 32 | 51 | 64 | 80 | 95 | 100 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в результате реализации Муниципальной подпрограммы | единиц | 0 | 12 | 6 | 7 | 7 | 3 |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных в результате реализации Муниципальной подпрограммы | % | - | 26 | 13 | 15 | 15 | 7 |

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации настоящей муниципальной программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (в отношении многоквартирных домов) и граждане и организации (в отношении мест массового посещения граждан) (далее – заинтересованные лица) направляют свои предложения о включении дворовых территорий в Муниципальную программу в Администрацию Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района смоленской области (далее-Администрацию).

Адресный перечень дворовых территорий, мест массового посещения граждан, подлежащих благоустройству, сформирован на основании предложений граждан, заинтересованных лиц, одобренных в порядке, установленном Администрацией и представлен в приложении № 3 к Муниципальной программе.

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованным лицами предлагаются виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный перечень работ (в соответствии с перечнем, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169):

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Стоимость выполняемых работ в соответствии с минимальным перечнем, включенным в предложения заинтересованных лиц, по которым в результате рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение дворовых территорий многоквартирных домов в Муниципальную программу Общественной комиссией принято положительное решение, будет определена путем подготовки локальных сметных расчетов, составленных на основании территориальных сметных нормативов Смоленской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с применением индексов изменения сметной стоимости.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории согласовывается с представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (соответствующий перечню, установленному региональной программой) включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Обобщение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрение и оценка предложений граждан, заинтересованных лиц на включение дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Вязьма-Брянского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и мест массового посещения граждан в муниципальную программу, утвержденным постановлением Администрации от 14.11.2017 № 75-а;

- проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденным постановлением Администрации от 14.11.2017 № 75-б;

- разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в Муниципальную программу, в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовый территорий и мест массового посещения граждан, включаемых в Муниципальную программу (приложение № 4).

Заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере от 1% до 5% от сметной стоимости работ в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест массового посещения граждан исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованные лица также обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест массового посещения граждан:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест массового посещения граждан рекомендуется проводить в форме субботников.

**1.2. Характеристика сферы обустройства мест массового посещения граждан и мест массового посещения граждан.**

Внешний облик поселения, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Вязьма-Брянского сельского поселения имеется 4 не благоустроенных объекта массового посещения граждан: с. Вязьма-Брянская ул. Авиационная ( пешеходная дорожка у школе), – два парка ( ул. 50 лет Победы – и ул. Авиационная), сквер ул. Авиационная ( в районе ДК «Сокол»)

Для обеспечения обустройства мест массового посещения граждан целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности местам массового посещения граждан Вязьма-Брянского сельского поселения.

**Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**

**благоустройство мест массового посещения граждан**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого  показателя индикатора | Единица  измерения | 2017г. | 2018 | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 43 | 57 | 71 | 85 | 100 | 100 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства мест массового посещения граждан | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения проживающего на территории Вязьма-Брянского сельского поселения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важной задачей Администрации является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий и мест массового посещения граждан, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест массового посещения граждан должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и мест массового посещения граждан для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2. Цели и задачи Муниципальной программы, сроки и этапы реализации Муниципальной программы**

Целью реализации Муниципальной программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также создание благоприятной и комфортной среды в местах массового посещения граждан. Для достижения этой цели предлагается выполнить работы по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового посещения граждан, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ, путем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов определяемого как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок);

- реконструкцию озеленения (посадка деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий (при наличии технической возможности);

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамейки, оборудование спортивно-игровых площадок, ограждения и прочее).

Перед началом работ по комплексному обустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости – рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и мест массового посещения граждан для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основными задачами Муниципальной программы являются:

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

- мероприятия по обустройству мест массового посещения граждан.

Срок реализации Муниципальной программы – 2018-2022 годы.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения Муниципальной программы**

Источниками финансирования Муниципальной программы являются

средства федерального бюджета, средства бюджета Смоленской области, средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

объем финансирования Муниципальной в 2018г. программы составляет \_\_-\_\_\_\_тыс.руб., в том числе:

средства федерального бюджета –\_-\_\_\_тыс. руб.;

средства бюджета Смоленской области - \_\_-\_\_\_ тыс. руб.;

средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 1530,0\_\_ тыс. руб.

В том числе:

1. На мероприятия по благоустройству дворовых территорий – \_\_\_\_ тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – \_\_-\_\_\_\_ тыс. руб;

- средства бюджета Смоленской области – \_\_\_\_-\_\_\_\_ тыс. руб.;

-средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 530,0 тыс. руб.

2. На мероприятия по обустройству мест массового посещения граждан – \_\_\_-\_\_\_\_\_ тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – \_\_\_\_-\_\_\_ тыс. руб;

- средства бюджета Смоленской области \_\_-\_\_ тыс. руб.;

- средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области –1000,0 тыс. руб.

объем финансирования Муниципальной в 2019г. программы составляет \_\_\_\_-\_\_тыс.руб., в том числе:

средства федерального бюджета –\_\_-\_\_тыс. руб.;

средства бюджета Смоленской области - \_-\_\_\_\_ тыс. руб.;

средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 1580,0\_\_ тыс. руб.

В том числе:

1. На мероприятия по благоустройству дворовых территорий – \_\_\_\_ тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – \_\_\_-\_\_\_ тыс. руб;

- средства бюджета Смоленской области – \_\_\_\_\_-\_\_\_ тыс. руб.;

-средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – \_1080,0\_ тыс. руб.

2. На мероприятия по обустройству мест массового посещения граждан – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – \_\_-\_\_\_\_\_ тыс. руб;

- средства бюджета Смоленской области \_-\_\_\_ тыс. руб.;

- средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области –500,0\_\_\_\_ тыс. руб.

объем финансирования Муниципальной в 2020г. программы составляет \_\_\_\_\_\_тыс.руб., в том числе:

средства федерального бюджета –\_-\_\_\_тыс. руб.;

средства бюджета Смоленской области - \_\_-\_\_\_ тыс. руб.;

средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 1180,0тыс. руб.

В том числе:

1. На мероприятия по благоустройству дворовых территорий – \_-\_\_\_ тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – \_\_\_\_-\_\_ тыс. руб;

- средства бюджета Смоленской области – \_\_\_-\_\_\_\_\_ тыс. руб.;

-средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 730,0\_\_\_\_ тыс. руб.

2. На мероприятия по обустройству мест массового посещения граждан – \_\_\_\_\_-\_\_\_ тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – \_\_\_\_-\_\_\_ тыс. руб;

- средства бюджета Смоленской области \_\_-\_\_ тыс. руб.;

- средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области –450,0\_\_\_\_\_ тыс. руб.

объем финансирования Муниципальной в 2021г. программы составляет \_\_-\_\_\_\_тыс.руб., в том числе:

средства федерального бюджета –\_\_-\_\_тыс. руб.;

средства бюджета Смоленской области - \_\_\_-\_\_ тыс. руб.;

средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 1250,0\_ тыс. руб.

В том числе:

1. На мероприятия по благоустройству дворовых территорий – \_\_\_\_ тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – \_\_\_-\_\_\_ тыс. руб;

- средства бюджета Смоленской области – \_\_-\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;

-средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 550,0 тыс. руб.

2. На мероприятия по обустройству мест массового посещения граждан – \_\_\_\_-\_\_\_\_ тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – \_\_\_-\_\_\_\_ тыс. руб;

- средства бюджета Смоленской области \_\_\_-\_ тыс. руб.;

- средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области –700,0 тыс. руб.

объем финансирования Муниципальной в 2022г. программы составляет \_\_\_-\_\_\_тыс.руб., в том числе:

средства федерального бюджета –\_\_\_\_тыс. руб.;

средства бюджета Смоленской области - \_\_-\_\_\_ тыс. руб.;

средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 500,0 тыс. руб.

В том числе:

1. На мероприятия по благоустройству дворовых территорий – \_\_\_\_ тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – \_\_\_-\_\_\_ тыс. руб;

- средства бюджета Смоленской области – \_\_\_\_\_-\_\_\_ тыс. руб.;

-средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – \_500,0\_\_\_ тыс. руб.

2. На мероприятия по обустройству мест массового посещения граждан – \_\_\_-\_\_\_\_\_ тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – \_\_\_\_-\_\_\_ тыс. руб;

- средства бюджета Смоленской области \_\_-\_\_ тыс. руб.;

- средства бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области –\_0,0\_\_\_\_ тыс. руб

**4. Информация о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации Муниципальной программы**

В случае, если Муниципальной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации Муниципальной программы на основании действующего законодательства в сфере реализации Муниципальной программы, а также руководствуясь требованиями Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вязьма-Брянского сельского поселения, а так же порядка и формы участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ, утвержденного в соответствии с приложением № 5 к Муниципальной программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к Муниципальной программе |

Перечень

основных мероприятий Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат краткое описание | Основные направления реализации | Связь с показателями Муниципальной  программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустроенных дворовых территорий | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.  Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | 2018 год | 2022 год | Совершенствование эстетичного вида дворовых территорий, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Выполнение работ по обустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| Задача 2. Повышение уровня обустройства мест массового посещения граждан | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.  Мероприятия по обустройству мест массового посещения граждан Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | 2018 год | 2022 год | Совершенствование эстетичного вида мест массового посещения граждан | Выполнение работ по обустройству мест массового посещения граждан | Показатель 1:  доля обустроенных мест массового посещения граждан |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к Муниципальной программе |

Адресный перечень дворовых территорий

и мест массового посещения граждан Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Адрес дворовых территорий и мест массового посещения граждан | Виды работ | | год реализации |
| 1. | | дворовая территория возле домов № 1-№ 2 по ул. 50 лет Победы; | – ремонт дворовых проездов;  – реконструкция освещения дворовых территорий;  - оборудование детской площадки | | 2019 |
| 2. | | дворовая территория возле домов № 3-№ 5 по ул. 50 лет Победы; | – ремонт дворовых проездов;  – обеспечение освещения дворовых территорий;  - оборудование спортивной площадки | | 2019 |
| 3. | | дворовая территория возле домов № 7 по ул. 50 лет Победы; | – ремонт дворовых проездов;  – обеспечение освещения дворовых территорий; | | 2018 |
| 4. | | дворовая территория возле домов № 8-№10 по ул. 50 лет Победы; | – ремонт дворовых проездов;  – обеспечение освещения дворовых территорий;  – оборудование детской площадки  - оборудование спортивной площадки | | 2020 |
| 5. | | дворовая территория возле домов № 11,№ 25-№ 27 по ул. 50 Лет Победы; | – ремонт дворовых проездов;  – обеспечение освещения дворовых территорий;  – оборудование детской площадки  - оформление цветников | | 2020 |
| 6. | | дворовая территория возле домов № 16 - № 19 по ул. 50 лет Победы; | – ремонт дворовых проездов;  – реконструкция освещения дворовых территорий;  – оборудование детской площадки | | 2018 |
| 7. | | дворовая территория возле дома № 21 - № 24 по ул. 50 лет Победы. | – ремонт дворовых проездов;  – реконструкция освещения дворовых территорий;  – оборудование спортивной площадки | | 2021 |
| 8. | | дворовая территория возле домов № 28 - № 31 по ул. 50 лет Победы; | – ремонт дворовых проездов; | | 2018 |
| 9. | | дворовая территория возле домов №3 ; по ул. Авиационная; | – оборудование спортивной площадки | | 2021 |
| 10. | | дворовая территория возле дома № 4 по ул. Авиационная; | – оборудование детской площадки  – оборудование спортивной площадки | | 2022 |
| 11. | | дворовая территория возле домов № 5-№ 6 по ул. Авиационная; | – ремонт дворовых проездов;  - озелените территории (закладка аллеи) | | 2018 |
| 12. | | дворовая территория возле домов № 13 по ул. Авиационная; | – оборудование детской площадки  - оформление цветников | | 2019 |
| 13. | | дворовая территория возле домов № 4 по ул. Парковая | –обеспечение освещения дворовых территорий; | | 2018 |
| 14. | | дворовая территория возле домов № 9 по ул. Рабочая | – оборудование детской площадки | | 2022 |
| 15. | | дворовая территория возле домов № 2 по ул. Центральная | – оборудование спортивной площадки | | 2021 |
| 16. | | дворовая территория возле домов № 2 по ул. Школьная | - оформление цветников  – оборудование детской площадки | | 2021 |
| 17. | | с. Вязьма-Брянская ул. Авиационная | - строительство пешеходной дорожки к школе | | 2018 |
| 18. | | Места массового посещения граждан (парк ул. 50 лет Победы); | – обеспечение освещения территорий; | | 2021 |
| 19. | | Места массового посещения граждан (парк ул. Авиационная); | – строительство пешеходного мостика;  - чистка прудов вдоль береговой линии;  – оборудование спортивной площадки | | 2020 |
| 20. | | Сквер ул. Авиационная ( в районе ДК «Сокол») | - укладка пешеходных дорожек плиткой,  – установка скамеек, урн для мусора | | 2019 |
|  | | | Приложение № 4  к Муниципальной программе | | |

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и мест массового посещения граждан, включаемых в Муниципальную программу**

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и мест массового посещения граждан, включаемых в Муниципальную подпрограмму (далее – Порядок).

2. Для реализации целей Порядка применяются следующие понятия:

- дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- места массового посещения граждан - места отдыха населения - скверы, парки, рощи и т.д.;

- заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Администрацией Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области (далее – уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и мест массового посещения граждан, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде (изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок (исходя из минимального и дополнительного перечней работ) с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок).

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил землепользования и застройки Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

- разработка дизайн-проекта;

- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

- утверждение дизайн-проекта Общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть предлагаемый дизайн-проект в срок, не превышающий 2 календарных дней с момента его получения, и направить в Администрацию согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний Администрация передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц Общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн-проект утверждается Общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания Общественной комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Муниципальной программе |

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, а так же порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в рамках Муниципальной программы, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный региональной программой перечень работ по благоустройству дворовых территорий Смоленской области, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 0,02 процента от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией Муниципальной программы.

**2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории и мест массового посещения граждан в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и мест массового посещения граждан в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области (далее – Администрация)

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня (минимального перечня – в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

**3. Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Муниципальной программой, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области \_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2. После утверждения дизайн-проекта Общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 0,02 процента от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 10 дней с момента подписания соглашения.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Муниципальную программу в связи с корректировкой (и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня), обязуются перечислить денежные средства не позднее 1 июля 2018 года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

3.5. В течение 10 рабочих дней со дня перечисления средств Администрация направляет в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Вяземский район » Смоленской области (далее – Финансовое управление) копию заключенного соглашения.

3.6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрация как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Муниципальной программой.

3.7. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.8. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес Общественной комиссии.

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного Общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Финансовым управлением в соответствии с бюджетным законодательством.